오픈소스 프로젝트 팀 활동 일지

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 활동 차수 | 12 회차 | | 일시 | | 2025.05.30 10:00 ~ 11:00 |
| 활동 장소 | S4-1-201 | | | | |
| 프로젝트 명 | 샛길 | | | | |
| 활동 참석자 | 팀원 | | | 참석 여부 | |
| 이학준(팀장) | | | o | |
| 이호선 | | | o | |
| 윤준현 | | | o | |
| 김은시 | | | o | |
| 홍성진 | | | o | |
| 활동 내용 | 주요 내용 | | 1. 코멘트 파트 구현 시작 2. 내 히스토리 구현 시작 3. 스팟 장소로까지 경로 탐색 완료 4. 로그인 작동 안됨 이슈 발생 | | |
| 다음 활동 | | 1. 히스토리 구현 완료하기 2. 코멘트 파트 구현 완료하기 3. 로그인 안됨 이슈 해결 | | |
| 참고 사항 | |  | | | |