오픈소스 프로젝트 팀 활동 일지

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 활동 차수 | 9 회차 | | 일시 | | 2025.05.09 10:00 ~ 11:00 |
| 활동 장소 | S4-1-201 | | | | |
| 프로젝트 명 | 샛길 | | | | |
| 활동 참석자 | 팀원 | | | 참석 여부 | |
| 이학준(팀장) | | | o | |
| 이호선 | | | o | |
| 윤준현 | | | o | |
| 김은시 | | | o | |
| 홍성진 | | | o | |
| 활동 내용 | 주요 내용 | | 1. 커뮤니티 샛길 등록 로직 완성 2. 샛길/ 커뮤니티 카테고리, 카테고리 펼치기 화면 구성 구현 3. 경로 탐색 + 등록된 경로 표기 완성 | | |
| 다음 활동 | | 1. 백엔드 프론트엔트 연동 2. Db 설계 완료 3. 환경 셋팅(UI Contorller) | | |
| 참고 사항 | | 이슈발생: kakao api에서 경로찾기 구현이 실제로는 도보경로가 아닌 자동차 경로이고 해당 api는 더 이상 도보경로찾기 지원을 안하여 tmap api로 수정해서 진행하기로 함 | | | |